Zpráva o plnění Programu rozvoje městyse Křivoklát v roce 2022

V Programu rozvoje městysu pro roky 2022 až 2027 byly vytýčeny tyto základní oblasti rozvoje – vodovod, kanalizace, místní komunikace, Základní a mateřská škola Křivoklát, obecní byty, parkoviště, hřbitov, životní prostředí, vyzbrojení SDH a kultura a sport.  V roce 2022 bylo prioritní dokončení páteřního řadu tlakové kanalizace a vodovodu a oprava lávek za úřadem a k nádraží. Zároveň se jedná o finančně nejnáročnější investice. V ostatních oblastech se jednalo spíše o běžnou údržbu a obnovu, nebo dokončení akcí z minulých let. V plánovaném rozpočtu pro rok 2022 byly zapojeny téměř všechny naspořené prostředky minulých let a navržený schodek rozpočtu činil přibližně 19 mil. Kč. K takovému schodku rozpočtu by ovšem mohlo dojít jen za mimořádně příznivých podmínek, které by umožnily realizovat všechny navržené investice již v roce 2022. Výsledný schodek rozpočtu roku 2022 nakonec činil jen necelých 10 mil. Kč.
Vodovod
Páteřní řad vodovodu a zásobní řad z Městečka byl dokončen dle plánu již v roce 2021, výstavbu realizovala firma Aquarius. Přípojky na veřejných částech byly zbudovány z praktických důvodů až v roce 2022 společně s výstavbou tlakové kanalizace, kterou realizovala firma Ridera. Finančně akce přesahuje vyúčtováním až do roku 2023. Přípojky nemovitostí budou realizovány postupně v letech 2023 až 2024 na náklady jejich majitelů. Přeložka vodovodu v areálu SLŠ Písky nebyla realizována, stále probíhá stavební řízení  - v návrhu aktualizace PRM prozatím přesunuto do zásobníku aktivit, dokud se nevyřeší vztahy s novým provozovatelem vodovodu a kanalizace.  
Kanalizace
Páteřní řad s přípojkami na veřejných částech byl realizován v roce 2022 firmou Ridera. Finančně akce přesahuje vyúčtováním až do roku 2023. Přípojky nemovitostí budou realizovány postupně v letech 2023 až 2024 na náklady jejich majitelů. Nádrže tlakové kanalizace poskytuje občanům bezplatně městys (částečně již v roce 2022), vystrojení technologiemi dodává bezplatně provozovatel. 
Základní škola 
Dle plánu byl navýšen příspěvek škole na obnovu inventáře pro ZŠ a MŠ (nábytek, tabule – nákup zajistila ředitelka ZŠ). V roce 2022 nebylo pokračováno v opravě podlah a stěn tříd, bude pokračováno zase v dalších letech. Mimo plán byl zakoupen nový krouhač a masový strojek k robotu do kuchyně, provedena údržba tepelných čerpadel, bylo zadáno zpracování projektu úspor a statické posouzení stavu krovu napadeného červotočem. Odložena byla zatím realizace FVA na střeše tělocvičny. 
Mateřská škola
Dle plánu opraven vstupní portál, dveře a schody do zahrady.  Z důvodu havárie byl zakoupen nový kotel pro vytápění MŠ. Původně byla plánována modernizace systému vytápění MŠ v roce 2023.    


Místní komunikace
Dle plánu proběhla výměna lávky za úřadem směrem ke Kolečku. Přístupové prvky budou dokončeny na jaře 2023 a lávka bude uvedena do provozu. Lávka k nádraží je stále ve fázi dokončování projektu a připomínkování ze strany památkářů. Částečně proběhla oprava povrchů místních komunikací po dokončení kanalizace a vodovodu, která je plánována až v dalších letech. Zadání studie pěší cesty z Bud k ZŠ bylo odloženo na rok 2023.
Obecní byty
Bylo prozatím upuštěno od plánované výměny střešní krytiny na čp. 92. Jako prioritní se jeví řešení vlhkosti a rekonstrukce uvolněného bytu. V čp. 115 proběhla výměna oken v ordinaci lékaře a byl vyměněn boiler. 
Parkoviště
Instalace parkovacího automatu na centrálním parkovišti byla odložena na rok 2023. 
Hřbitov
Proběhl částečně prořez dřevin, bude pokračovat a následně bude opravena hřbitovní zeď.
Životní prostředí
Údržba zeleně průběžně probíhá.
Požární ochrana
V roce 2021 zahájena přístavba požární zbrojnice, v zimě 2021/2022 byla již možnost parkovat novou CAS v pohotovostním stavu.  V květnu 2022 byla přístavba dokončena. Drobné práce na elektroinstalaci a vybavení přesahují do roku 2023. 
Podpora kultury a sportu
Finanční příspěvek na obnovu sokolovny bude poskytnut až v roce 2023, neboť příslib byl vázán na realizaci stavebně technické obnovy sokolovny a poskytnutí státních dotací. 
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